# Projektstatusbericht Sprint #04

## Sprintüberblick

**Sprintzeitraum:** **16.11.2020 –29.11.2020**

## Projektstatus

Der Sprint #04 umfasst den Zeitraum vom 16.11.2020-29.11.2020. Diesen Sprint haben sich die Projektmitglieder die Tools und Entwicklungsumgebungen zur Umsetzung des Projektes aufgesetzt.

## Handlungsbedarf seitens des Managements

Derzeit ist kein Handlungsbedarf seitens Managements notwendig, da das Projekt derzeit nach Plan läuft.

## Teammotivation

Die Teammotivation hat sich im Vergleich zum vorigen Sprint gebessert. Nun sind die Teammitglieder erneut motivierter.

## Probleme im Projekt

Derzeit gibt es keine Probleme im Projekt. Das Einzige wo sich die Teammitglieder bessern könnten, wäre ein wenig mehr Zeit ins Projekt zu investieren.

## Erledigte Arbeiten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bearbeiter | Tätigkeit | Dauer (h) | Status |
| ALLE | Teambesprechung | 2 |  |
| ALLE | IDE aufgesetzt | 2 |  |
| Konca | Projekstatusbericht | 0,5 |  |

Der Status symbolisiert ob Verzögerungen und Probleme aufgetreten sind:

|  |  |
| --- | --- |
| Grün | Das Arbeitspaket wurde wie geplant ohne größere Verzögerungen durchgeführt |
| Gelb | Bei der Durchführung dieses Arbeitspakets sind Verzögerungen und Probleme aufgetreten |
| Rot | Das Arbeitspaket brachte große Probleme mit sich und nahm viel Zeit in Anspruch |