# Projektstatusbericht Sprint #02

## Sprintüberblick

**Sprintzeitraum:** **19.10.2020 –01.11.2020**

## Projektstatus

Der Sprint #02 umfasst den Zeitraum vom 19.10.2020-01.11.2020. Organisationstechnisch wurde ein Trello Board erstellt und in verschiedene Karten unterteilt, die dem Scrum Prozess entsprechen. Des Weiteren wurden im Team die einzelnen Elemente und der Aufbau des europäischen Unfallberichts im Detail besprochen. Projektmanagementtechnisch wurde mit der Erstellung einer Grobplanung begonnen, welche unter Anderem folgende Pläne beinhaltet: Projektziele, Aufgabenverteilung, Meilensteine, Sprints, Projektumfeldanalyse, Risikoanalyse, Projektressourcen und der Projektmanagementprozess.

## Handlungsbedarf seitens des Managements

Um einen klaren Überblick über den zukünftigen Ablauf des Projektes zu bekommen, steht insbesondere anfangs das Projektmanagement im Mittelpunkt. Um mit dem Management zu beginnen wurde jeher eine Projekt-Roadmap erstellt und finalisiert, ansonsten ist weiteres Management noch für die darauffolgenden Sprints geplant.

## Teammotivation

Die Motivation innerhalb des Teams ist weiterhin hoch. Alle Teammitglieder arbeiten engagiert an den Aufgaben von Sprint #02. Da es noch der Projektanfang ist werden viele Projektmanagement Tätigkeiten erledigt. Die Mitglieder haben sich mittlerweile im Projekt zurechtgefunden und wissen nun dank den Projektmanagement Tätigkeiten dieses Sprints genau wie sie ihre zugeteilten Aufgaben realisieren können.

## Probleme im Projekt

Derzeit bestehen keine Probleme im Projekt

## Erledigte Arbeiten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bearbeiter | Tätigkeit | Dauer (h) | Status |
| ALLE | Teambesprechung mit dem Lektor | 1 |  |
| Konca | Projektziele | 2 |  |
| Konca | Aufgabenverteilung | 0,5 |  |
| Konca | Geplanter Projektablauf | 1 |  |
| Konca | Sprints | 1 |  |
| Konca | Projektumfeldanalyse | 0,5 |  |
| Konca | Risikoanalyse | 1,5 |  |
| Konca | Projektressourcen | 0,5 |  |
| Konca | Projektmanagementprozess | 5 |  |
| Konca | Projekstatusbericht | 0,5 |  |
| Mousawi | Projektziele | 2 |  |
| Mousawi | Aufgabenverteilung | 0,5 |  |
| Mousawi | Sprints | 0,5 |  |
| Mousawi | Geplanter Projektablauf | 0,5 |  |
| Mousawi | Risikoanalyse | 1 |  |
| Aksakal | Projektziele | 1 |  |
| Aksakal | Projektstrukturplan | 3,5 |  |
| Bedöcs | Projektziele | 1 |  |
| Bedöcs | Projektstrukturplan | 3,5 |  |

Der Status symbolisiert ob Verzögerungen und Probleme aufgetreten sind:

|  |  |
| --- | --- |
| Grün | Das Arbeitspaket wurde wie geplant ohne größere Verzögerungen durchgeführt |
| Gelb | Bei der Durchführung dieses Arbeitspakets sind Verzögerungen und Probleme aufgetreten |
| Rot | Das Arbeitspaket brachte große Probleme mit sich und nahm viel Zeit in Anspruch |