# Projektstatusbericht Sprint #08

## Sprintüberblick

**Sprintzeitraum:** **11.01.2021 –24.01.2021**

## Projektstatus

Der Sprint #08 umfasst den Zeitraum vom 11.01.2021 –24.01.2021. In diesem Sprint wurde mit dem Front End für den Blockchain Accident begonnen. Die Formularelemente von 1-9 wie TextBoxen und Checkboxen sind schon auf der Website ersichtlich.

## Handlungsbedarf seitens des Managements

Derzeit ist kein Handlungsbedarf seitens Managements notwendig, da das Projekt derzeit nach Plan läuft.

## Teammotivation

Da sich das Semester dem Ende naht und die Projektmitglieder nun deutlich mehr Zeit haben, da sämtlichen Prüfungen abgeschlossen sind, ist die Motivation einigermaßen hoch.

## Probleme im Projekt

Derzeit gibt es keine Probleme im Projekt.

## Erledigte Arbeiten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bearbeiter | Tätigkeit | Dauer (h) | Status |
| ALLE | Teambesprechung | 2 |  |
| Konca | Projektpräsentation | 2 |  |
| Mousawi | Projektpräsentation | 2 |  |
| Bedöcs | Website programmierung | 4 |  |
| Aksakal | Website programmierung | 4 |  |

Der Status symbolisiert ob Verzögerungen und Probleme aufgetreten sind:

|  |  |
| --- | --- |
| Grün | Das Arbeitspaket wurde wie geplant ohne größere Verzögerungen durchgeführt |
| Gelb | Bei der Durchführung dieses Arbeitspakets sind Verzögerungen und Probleme aufgetreten |
| Rot | Das Arbeitspaket brachte große Probleme mit sich und nahm viel Zeit in Anspruch |