# Projektstatusbericht Sprint #12

## Sprintüberblick

**Sprintzeitraum:** **08.03.2021 – 21.03.2021**

## Projektstatus

Der Sprint #12 umfasst den Zeitraum vom 08.03.2021 – 21.03.2021. In diesem Sprint wurde nach den Semesterferien mit dem Fortsetzen des Projektes begonnen. Es wurden Änderungen am Frontend und am Smart Contract selbst vorgenommen. Doch im Laufe der Abarbeitung dieses Sprints wurden einige Erkenntnisse festgestellt wie zum Beispiel, dass in Solidity in einem Smart Contract nur bis zu 50 Variablen angelegt werden können, wobei im Europäischen Unfallbericht mehr als 50 Eingabefelder vorhanden sind. Des Weiteren müssen im Smart Contract alle Eingabefelder in einer FORM abgeschickt werden, weshalb die Struktur der Website noch verändert werden muss.

## Erledigte Arbeiten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bearbeiter | Tätigkeit | Dauer (h) | Status |
| Aksakal | Pflichtfelder im Frontend hinzugefügt, Umstände Tab verschönert | 4 |  |
| Konca | Pflichtfelder im Frontend hinzugefügt, Umstände Tab verschönert | 4 |  |
| Mousawi | Smart Contract überarbeitet, MetaMask ans Frontend angebunden | 4 |  |

Der Status symbolisiert ob Verzögerungen und Probleme aufgetreten sind:

|  |  |
| --- | --- |
| Grün | Das Arbeitspaket wurde wie geplant ohne größere Verzögerungen durchgeführt |
| Gelb | Bei der Durchführung dieses Arbeitspakets sind Verzögerungen und Probleme aufgetreten |
| Rot | Das Arbeitspaket brachte große Probleme mit sich und nahm viel Zeit in Anspruch |