# Projektstatusbericht Sprint #13

## Sprintüberblick

**Sprintzeitraum:** **22.03.2021 – 04.04.2021**

## Projektstatus

Der Sprint #13 umfasst den Zeitraum vom 22.03.2021 – 04.04.2021. In diesem Sprint wurde die Website bzw. das Frontend von HTML in PHP umgewandelt. Es wurden Design-Änderungen am Frontend vorgenommen. Des Weiteren wurde für die Weiterleitung auf andere Seite PHP-Redirects eingebaut und die Formulardaten im JSON-Format übertragen, so ist das Problem mit dem Smart-Contract „Stack too deep“ behoben.

## Erledigte Arbeiten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bearbeiter | Tätigkeit | Dauer (h) | Status |
| Aksakal | HTML in PHP umgewandelt, Frontend-Design verschönert | 4 |  |
| Konca | HTML in PHP umgewandelt, Frontend-Design verschönert | 4 |  |
| Mousawi | PHP-Redirects eingebaut, Formulardaten im JSON-Format übertragen | 2 |  |

Der Status symbolisiert ob Verzögerungen und Probleme aufgetreten sind:

|  |  |
| --- | --- |
| Grün | Das Arbeitspaket wurde wie geplant ohne größere Verzögerungen durchgeführt |
| Gelb | Bei der Durchführung dieses Arbeitspakets sind Verzögerungen und Probleme aufgetreten |
| Rot | Das Arbeitspaket brachte große Probleme mit sich und nahm viel Zeit in Anspruch |