# Projektstatusbericht Sprint #14

## Sprintüberblick

**Sprintzeitraum:** **05.04.2021 – 18.04.2021**

## Projektstatus

Der Sprint #13 umfasst den Zeitraum vom 05.04.2021 – 18.04.2021. In diesem Sprint wurde die Website bzw. das Frontend von PHP wieder in HTML umgewandelt. Aufgrund dessen, dass eine PHP-Website derzeit noch nicht ans Web3/ Blockchain anbindbar ist wurde die Website wieder in einen früheren Zustand versetzt, wo sie nur HTML Elemente hatte. Des Weiteren wurde sie design-technisch auch umstrukturiert auf einen Onepager mit einem Akkordeon-Menü, dass die einzelnen Punkte auf- und zuklappen. Zusätzlich wurde am JavaScript gearbeitet und das Generieren von JSON Dateien, der einzelnen Kategorien bereitgestellt.

## Erledigte Arbeiten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bearbeiter | Tätigkeit | Dauer (h) | Status |
| Aksakal | PHP in HTML umgewandelt, Frontend-Design umdesigned, Akkordeon Menü | 4 |  |
| Konca | PHP in HTML umgewandelt, Frontend-Design umdesigned, Akkordeon Menü | 4 |  |
| Mousawi | Formulardaten im JSON-Format übertragen | 3 |  |

Der Status symbolisiert ob Verzögerungen und Probleme aufgetreten sind:

|  |  |
| --- | --- |
| Grün | Das Arbeitspaket wurde wie geplant ohne größere Verzögerungen durchgeführt |
| Gelb | Bei der Durchführung dieses Arbeitspakets sind Verzögerungen und Probleme aufgetreten |
| Rot | Das Arbeitspaket brachte große Probleme mit sich und nahm viel Zeit in Anspruch |