# Projektstatusbericht Sprint #20

## Sprintüberblick

**Sprintzeitraum:** **28.06.2021 – 11.07.2021**

## Projektstatus

Der Sprint #20 umfasst den Zeitraum vom 28.06.2021 – 11.06.2021. Dies ist der letzte Sprint vor der Projektabgabe, jedoch konnte das IPFS Problem bis zum Schluss nicht gelöst werden. Sowohl das Team als auch der Betreuer engagierten sich an der Behebung des Problems, jedoch ist für alle Beteiligten unergründbar, weshalb der Code nicht so funktioniert wie er soll, trotz Beachtung richtiger Syntaxen etc. Es wurde die Entscheidung getroffen, das Projekt ein weiteres Semester fortzuführen und an der Behebung des Problems zu arbeiten und es letztendlich erfolgreich zu finalisieren.

## Erledigte Arbeiten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bearbeiter | Tätigkeit | Dauer (h) | Status |
| Aksakal | IPFS Troubleshooting | 8 |  |
| Konca | IPFS Troubleshooting | 8 |  |
| Mousawi | IPFS Troubleshooting | 8 |  |

Der Status symbolisiert ob Verzögerungen und Probleme aufgetreten sind:

|  |  |
| --- | --- |
| Grün | Das Arbeitspaket wurde wie geplant ohne größere Verzögerungen durchgeführt |
| Gelb | Bei der Durchführung dieses Arbeitspakets sind Verzögerungen und Probleme aufgetreten |
| Rot | Das Arbeitspaket brachte große Probleme mit sich und nahm viel Zeit in Anspruch |