# Projektstatusbericht Sprint #24

## Sprintüberblick

**Sprintzeitraum:** **25.10.2021 – 07.11.2021**

## Projektstatus

Der Sprint #24 umfasst den Zeitraum vom 25.10.2021 – 07.11.2021. In diesem Sprint ist ein neues Projektmitglied dazugestoßen und es wurde ein Onboarding durchgeführt. Jedoch konnten die Probleme mit den Entwicklungsumgebungen der beiden Projektmitglieder jeher immer noch nicht gelöst werden. Hierbei handelt es sich um ein Problem bezüglich Node und den Node modules. Beim Versuch die Node Modules zu installieren, tauchen ständig Fehler auf und auch nachdem jene gelöst sind tauchen weitere auf.

## Erledigte Arbeiten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bearbeiter | Tätigkeit | Dauer (h) | Status |
| Aksakal | Troubleshooting technical difficulties | 2 |  |
| Konca | Troubleshooting technical difficulties | 2 |  |
| Konca | Onboarding | 1 |  |
| Mousawi | Integrationsversuch IPFS in bestehendes Projekt | 2 |  |
| Filipovic | Troubleshooting technical difficulties | 1 |  |
| Filipovic | Onboarding | 1 |  |

Der Status symbolisiert ob Verzögerungen und Probleme aufgetreten sind:

|  |  |
| --- | --- |
| Grün | Das Arbeitspaket wurde wie geplant ohne größere Verzögerungen durchgeführt |
| Gelb | Bei der Durchführung dieses Arbeitspakets sind Verzögerungen und Probleme aufgetreten |
| Rot | Das Arbeitspaket brachte große Probleme mit sich und nahm viel Zeit in Anspruch |